## Slide 1: Best practices en lessons learned voor een volgende LoP
Checklist vanuit input Arne
Scherp het probleem vroeg aan met de client Voer zo vroeg mogelijk gesprekken met clienten en industrie-experts om het probleem scherp te krijgen, idealiter vóór de RfP. Waar mogelijk: co-creëer de probleemdefinitie en (delen van) de RfP samen met de client
Start vroeg en intensief met probleemanalyse Kom snel met het volledige team tot een gedeeld en scherp beeld van het probleem en de oplossingsrichting
Ontwikkel vroeg een concreet werkplan en positioneer dit vooraan in het voorstel Stel in een vroeg stadium een uitgewerkt werkplan op, inclusief fasering, activiteiten en deliverables, gekoppeld aan het beoogde uitvoeringsteam
Formuleer een direct en concreet antwoord op de vraag Beantwoord de clientvraag met een duidelijke oplossing en vermijd overmatige nadruk op methodologie of procesbeschrijvingen. Leg de focus op de oplossing, niet op het proces
Maak de inzet van het team volledig transparant Specificeer per teamlid rol, activiteiten, tijdsbesteding en bijdrage aan deliverables, en toon hoe dit aansluit op het werkritme van Defensie
Borg structurele challenge en kwaliteitsreview Laat de uitwerking periodiek challengen door een ervaren collega buiten het kernteam om scherpte, relevantie en aansluiting op eerdere lessen te waarborgen
Werk met een stabiel en dedicated team tijdens het schrijfproces Zorg voor een consistent team met duidelijk leiderschap en een kernteam dat fysiek samenwerkt om snelheid en kwaliteit te verhogen
Hanteer een scherpe en transparante prijsstrategie Combineer competitieve pricing met volledige transparantie in uren en inzet, en optimaliseer de teammix (inclusief voldoende junior capaciteit) voor effectieve uitvoering
Regel interne besluitvorming tijdig Zorg vroeg in het proces voor benodigde committee approvals, zodat helder is welke investering en inzet mogelijk is
Betrek Risk vroegtijdig Werk met een vast aanspreekpunt van Risk, informeer hen vroegtijdig en zorg voor tijdige reviews
Benut relevante advisors en netwerk actief Zet gericht advisors en externe relaties in om inhoudelijke scherpte en geloofwaardigheid richting de client te versterken